WZÓR UMOWY Nr ……./MOZ/2020

zawarta w Płocku w dniu …………. .2020 r. pomiędzy:

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku,                            ul. Norbertańska 2 reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr inż. Krzysztofa Kelmana

na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka nr 360/A/2015 z dnia 11.02.2015 r.

zwanym dalej "Zamawiającym" z jednej strony

a:

………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………..

zwanym dalej "Wykonawcą"

o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

1. W wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 Euro, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj”

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących prac:

a) wykonanie koncepcji płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości oraz po akceptacji koncepcji wykonanie pełnej dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej realizacji zamówienia,

b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych  – w imieniu Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c) realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w lit. a) i lit. b);

d) zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa.

3. Szczegółowy zakres prac, o którym mowa w ust. 2, został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszej umowy), który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2 Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają: do 2 dni od daty zawarcia umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 07.12.2020 r.

- Strony ustalają następujący termin pośredni: do 5 dni od dnia podpisania umowy – przekazanie Zamawiającemu koncepcji o której mowa w §1 ust. 2 lit. a).

- Terminem zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, jest dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z uwzględnieniem zapisów § 6 ust. 2 pkt. 4.

§ 3 Obowiązki Stron

- Zamawiający:

- będzie współpracował z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu umowy,

- udzieli Wykonawcy wszelkich dostępnych mu informacji, niezbędnych do wykonania niniejszej umowy,

- przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy pełnomocnictwo dla wskazanej we wniosku osoby, pełnomocnictwo do uzyskania wymaganych przepisami prawa danych i dokumentów wyjściowych, warunków technicznych, decyzji, opinii, a także do składania oświadczeń, wniosków i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem czynności prawnych, w których konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego,

- przygotuje, na pisemny wniosek Wykonawcy, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością,

- przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy,

- przekaże Wykonawcy dziennik budowy, w terminie do 2 dni od rozpoczęcia prac budowlanych,

- nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

- przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 1 i § 6 ust. 2

- zapewni na swój koszt nadzór inwestorski.

- Wykonawca:

1) w zakresie dokumentacji projektowej zobowiązuje się do:

a) opracowania dokumentacji zgodnie z:

- zleceniem Zamawiającego, postanowieniami umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia,

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska,

b) przygotowania i złożenia właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego tej decyzji,

c) opracowania dokumentacji projektowej: projekt budowlany wszystkie branże – cztery egz. zostaną załączone do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia i piąty egzemplarz dla Zamawiającego jako kserokopia egzemplarza zawierającego uzgodnienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem;

d) opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2012 r., poz. 462 z późn. zm.),

e) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego asortymentu robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), dla każdego asortymentu robót występującego w przedmiotowym zadaniu,

f) zaopatrzenia dokumentacji projektowej, stanowiącej umowny przedmiot odbioru w pisemne oświadczenie, iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,  któremu ma służyć,

g) zapewnienia możliwości zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi osobom upoważnionym lub wskazanym przez Zamawiającego, a ich uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę,

2) w zakresie realizacji robót budowlanych:

a) przejmie teren budowy od Zamawiającego oraz zapewni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt;

b) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami i przepisami prawa, z materiałów własnych;

c) uzyska warunki zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii i wody w czasie budowy;

d) zabezpieczy, zagospodaruje teren budowy, ogrodzi teren prowadzonych robót budowlanych, a po zakończeniu uporządkuje go;

e) będzie prowadził dziennik budowy;

f) roboty budowlane będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska;

g) zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności ochronę mienia i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP;

h) dokona niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę, wytycznych gestorów uzbrojenia oraz z dokumentacji projektowej z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym związane;

i) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego;

j) zabezpieczy dostawy materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Prawo budowlane oraz z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.);

k) przed użyciem materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy złoży u inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczając jednocześnie wszelkie niezbędne dokumenty świadczące o jakości danego materiału bądź urządzenia, a nawet jego konkretnej partii; zatwierdzony przez branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiału lub urządzenia;

zastosowanie materiału lub urządzenia bez zatwierdzenia przez branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego może skutkować obowiązkiem usunięcia zastosowanego materiału lub urządzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzją branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego;

l) zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów; badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt;

m) na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania, które nie były przewidziane niniejszą umową, jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego;

n) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą;

o) na własny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami i uzgodnieniami z zarządcami / właścicielami terenu, po którym ma przebiegać trasa dojazdu do terenu budowy;

p) przeprowadzi w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego wymagane przepisami i normami: próby, badania, pomiary oraz sporządzi odpowiednie protokoły;

q) ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.);

r) zabezpieczy złom z demontażu, komisyjnie przewiezie złom do punktu skupu i niezwłocznie przekaże Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający odbiór złomu przez skup złomu w celu wystawienia faktury przez Zamawiającego na odbiorcę złomu;

s) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron i organów, a także pokryje koszty z tym związane;

3) sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzach w wersji elektronicznej - pliki PDF na płycie CD/DVD), zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i wymaganiami Zamawiającego; dokumentacja powykonawcza musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności:

- kopię projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru),

- powykonawczy operat geodezyjny,

- geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robót,

- protokoły z utylizacji odpadów (w tym protokoły przekazania złomu, który jest własnością Zamawiającego),

- dziennik budowy,

- DTR zastosowanych urządzeń (o ile takie wystąpią) i karty gwarancyjne producentów urządzeń,

- instrukcje obsługi zastosowanych urządzeń,

- instrukcje techniczne,

- protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów, protokoły odbiorów technicznych -koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę,

- dane do protokołów przekazania środków trwałych użytkownika zaakceptowane przez Zamawiającego, dane do protokołów przekazania środków trwałych użytkownikowi mają być przygotowane zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposób podziału wytworzonego majątku na środki trwałe oraz ich wartość Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem i inspektorem nadzoru;

- przygotowane dane do protokołów przekazania środków trwałych muszą uzyskać akceptację Zamawiającego; Zamawiający informuje, że akceptacja ta nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentów przez Użytkownika,

- zatwierdzone przez inspektora nadzoru wnioski o zatwierdzenie wyrobów budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dany wyrób spełnia wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spełnia wymogi certyfikacji (załącznikami do kart mają być atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporządkowującym karty do określonych wyrobów budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobów budowlanych mają być podpisane odpowiednio przez kierownika budowy lub właściwego dla danej branży kierownika robót branżowych,

- kopię kompletnego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych z  potwierdzeniem wpływu zawiadomienia do tego organu wraz z kopią protokołu z przeprowadzonej obowiązkowej kontroli PINB,

- oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku, po zakończonych robotach budowlanych,

- oświadczenie kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiającego zawartymi w umowie,

4) będzie informował Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

5) zobowiązuje się do zapewnienia udziału autora dokumentacji projektowej w realizacji prac budowlanych, którego obowiązkiem będzie:

a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami,

b) uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji,

c) uzgodnienie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w  dokumentacji,

6) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w czasie obowiązywania niniejszej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą swym zakresem co najmniej szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych.

§ 4 Podwykonawcy

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą podwykonawców:

a)………………………………………………………………………………………….

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawcę)

b) ………………………………………………………………………………………….

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawcę)

2. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym, reprezentuje Wykonawca.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane i/lub usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i/lub usługi, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 5.000,00 zł (netto).

5. Przedłożona Zamawiającemu umowa musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne                 z postanowieniami niniejszej Umowy oraz określać w szczególności:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,  stanowiący część zamówienia publicznego,

- kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, a suma płatności podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej umowie za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

d) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

6. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, zgodnie z ust. 4, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i/lub usługi, jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. w ust. 5 lub 6.

8. Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i/lub usługi, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy zgodnie z ust. 4, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

9. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia lub niedopuszczenia do wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

§ 5 Nadzór nad realizacją umowy

- Zamawiający, zgodnie z §3 ust.1 lit. c) upoważni odrębnym pismem przedstawiciela Wykonawcy do występowania w imieniu Gminy – Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku w sprawach formalno-prawnych i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj”

- Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy będzie realizowany przez:

1) kierownika budowy: ……………………….

2) głównego projektanta: ………………………..

3. Ze strony Zamawiającego wyznacza się:

1) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: Anna Cholewińska

2) inspektora nadzoru branża budowlana: Dariusz Kłobukowski

4. Wykonawca oświadcza, że osoby sprawujące funkcje kierownika budowy i/lub kierownika robót w branży drogowej i kierownika robót w branży sanitarnej oraz głównego projektanta posiadają wymagane przygotowanie zawodowe.

§ 6 Sposoby rozliczeń i odbioru

- Dokumentacja projektowa niezbędna dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia i realizacji robót budowlanych oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:

- W terminie określonym w § 2 ust. 3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu za protokołem koncepcję projektową, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a). Zamawiający w terminie 14 dni, w formie pisemnej poinformuje Wykonawcę o akceptacji (lub braku akceptacji) danego wariantu koncepcji.

2) W przypadku stwierdzenia, że przekazane dokumenty są niezgodne z zapisami umowy, zatwierdzoną koncepcją lub przepisami prawa Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do stanu zgodnego z ww. wymogami nawet               w przypadku gdy będzie to wymagało zmian wydanych już decyzji administracyjnych lub pozyskania nowych uzgodnień, opinii, zezwoleń lub decyzji.

3) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy.

2. Roboty budowlane:

1) O zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy osoba określona w § 5 ust. 2

punkt 1) skutecznie (tzn. fax, e-mail lub pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) powiadamia inspektora nadzoru, który w terminie do 3 dni roboczych potwierdza fakt zakończenia robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynności odbioru końcowego.

2) Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego. Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza:

a) kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru,

b) protokół przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2. pkt. 3),

c) kopię zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do tego organu i kopię protokołu z przeprowadzenia obowiązkowej kontroli PINB.

3) Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót budowlanych przez inspektora nadzoru a także nieprzedłożenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia inspektorowi nadzoru oraz brak zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych lub negatywne stanowisko w protokole z obowiązkowej kontroli PINB stanowi o bezskuteczności zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego. Termin, o jakim mowa ust. 2 pkt. 4 rozpoczyna bieg w dniu następnym po prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru  końcowego.

4) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, nie wcześniej jednak niż po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu budowy, o którym mowa w ust.2 punkt 3).

5) Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

6) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające lub utrudniające użytkowanie przedmiotu umowy z godnie z jego przeznaczeniem, w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

7) Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad czynności odbioru końcowego zostają przerwane do czasu usunięcia tych wad.

8) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

9) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego [inspektora nadzoru] o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru końcowego zakwestionowanych uprzednio robót.

11) Wykonawca zobowiązany jest przekazać inspektorowi nadzoru w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy:

a) oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz, które z odbieranych robót zostały wykonane przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Nie przekazanie inspektorowi nadzoru wspomnianego wyżej oświadczenia uprawnia inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.

12) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy:

- podpisany przez Wykonawcę dokument gwarancyjny w formie zatwierdzonej przez Zamawiającego,

- pełnomocnictwo, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. c),

Nie przekazanie inspektorowi nadzoru wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.

13) Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i podpisaniu przez Strony protokołu końcowego odbioru i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 7 Wynagrodzenie i warunki zapłaty

- Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie materiałów przetargowych za realizację przedmiotu umowy wynosi: ………………. zł brutto (słownie: ………………………. zł), w tym: wartość netto w kwocie ……………….. zł (słownie: ………………….), wartość  podatku VAT w kwocie ………………… zł (słownie: …………………..).

- Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: rozliczenie przedmiotu umowy – jedna faktura wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy,

- Płatność faktury będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ………………….. nr rachunku: …………………..  w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

4. Źródło finansowania - Budżet MOZ w Płocku, dział 925, rozdział 92504.

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT-NIP …………………….

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT-NIP 774-21-37-442.

7. Wykonawca ma obowiązek wystawiania faktur VAT z następującymi danymi:

Nabywca: Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1, NIP: ................................,

Odbiorca: Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, ul. Norbertańska 2,          09-402 Płock.

8. Poprawnie wystawioną fakturę VAT zgodnie z ust. 7, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do siedziby Odbiorcy (Zamawiającego) tj. Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku, ul. Norbertańska 2, 09-402 Płock lub w przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na następujący adres skrzynki PEPPOL: 7742137442.

§ 8 Gwarancja i rękojmia

- Na objęte zakresem umowy roboty budowlane, zawarte w przedmiocie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres: ………….. miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od dnia końcowego odbioru robót (gwarancja wykonawcy). Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.

- Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

- W takcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania okresowych przeglądów gwarancyjnych.

- Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zatwierdzonej przez Zamawiającego. Nie przekazanie dokumentu gwarancyjnego upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto zgodnie z § 7 ust. 1  tj. ………………… zł (słownie: ………………………..).

- 70  %  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  zostanie  zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 30 %, stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 30 dniu po upływie rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wpłacić najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, w terminie o którym mowa w § 2 pkt 1 umowy, gotówką do kasy Zamawiającego lub przelewem na następujący rachunek bankowy ……………………. lub wnieść w tym terminie w formie gwarancji towarzystwa ubezpieczeniowego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu nie podlega oprocentowaniu i po zakończeniu umowy oraz po upływie rękojmi zwrócone zostanie w wysokości nominalnej. Podobnie zwrócona zostanie Wykonawcy po upływie rękojmi gwarancja towarzystwa ubezpieczeniowego.

- Niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie wskazanym w pkt 4 będzie skutkowało rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Z tego tytułu Zamawiającemu będą należały się kary umowę zgodne z § 10 ust. 1 umowy.

§ 10 Kary i odszkodowania

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,

2) zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,7% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

3) zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego do usunięcia wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości należnej Wykonawcy określonej w § 7 ust. 1.

3. Niezależnie  od  kar umownych,  o  których  mowa  w  § 10 Strony  mają  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone § 10 nie pokrywają szkód.

4. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  należnych  Zamawiającemu  kar  umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie.

5. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potrąceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy.

6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

§ 11 Prawa autorskie

- Z chwilą przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe na wskazanych polach eksploatacji:

- prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;

- prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;

- prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

- prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i  rozpowszechniania dzieła (utworu) w systemie on-line w sposób  umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

- prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne;

- prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych;

- prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy;

- prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu);

- prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;

- prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieła (utworu);

- prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia  opracowań (abstraktów);

- wprowadzanie do  obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy – Miasta Płock;

- prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zależnych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w  czasie i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w  tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów  zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań.

- Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części  do odbioru Zamawiającego.

- Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone  w  § 7 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje  się do nie wykonywania przysługujących mu praw autorskich do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja.

- Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania mu autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności o pełnomocnictwa o treści jak w ust. 3.

§ 12 Mechanizm podzielonej płatności

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 7 ust. 3 umowy.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019 r. poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2020 r.  poz. 106 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §  7 ust. 3 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okażą się niezgodne z prawdą.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić  Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy.

§ 13 Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj” oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjaśnieniami.

- Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj” wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie dokonywana w sprzeczności z treścią wyszczególnionych dokumentów.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

- załącznik nr 2 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro,

- załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy,

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: